## Durante el proceso de aseguramiento de calidad del sistema Konoha Medical Corps 2.0, se realizaron pruebas funcionales, de integración, rendimiento, seguridad y usabilidad.
La mayoría de los módulos cumplieron con los criterios de aceptación establecidos.
Se identificaron 3 fallos menores relacionados con validaciones de formularios y manejo de archivos, los cuales fueron reportados y están pendientes de corrección.

## 1. Alcance de las Pruebas

Se evaluaron las funcionalidades principales del sistema Konoha Medical Corps 2.0, incluyendo los módulos de Pacientes, Expediente Médico, Telemedicina, Farmacia Digital y Emergencias.
Las pruebas se enfocaron en la detección de errores, validación de requisitos y análisis de rendimiento, seguridad y usabilidad.

## 2. Tipos de Pruebas Realizadas

- Pruebas Funcionales (CRUD, Login, API)

- Pruebas de Integración (API ↔ DB, API ↔ Archivos)

- Pruebas de Rendimiento (Artillery)

- Pruebas de Seguridad (autorización, inyección NoSQL)

- Pruebas de Usabilidad (flujo médico completo)

## 3. Casos de Prueba

| ID | Título | Entrada / Acción | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-PAC-001 | Crear paciente válido | POST /pacientes con JSON correcto | 201 Created, paciente almacenado | ✅ Aprobado |
| TC-PAC-002 | Crear paciente sin nombre | POST /pacientes con nombre vacío | 400 Bad Request con mensaje de validación | ✅ Aprobado |
| TC-AUTH-001 | Login correcto | POST /auth/login con credenciales válidas | 200 OK, token JWT generado | ✅ Aprobado |
| TC-EMS-002 | Subir archivo a expediente | POST /expedientes/{id}/adjuntos con PDF | 201 Created, URL de archivo accesible | ❌ Fallido |
| TC-PAC-010 | Eliminar paciente inexistente | DELETE /pacientes/999 | 404 Paciente no encontrado | ⚠️ Con observaciones |

## 4. Resultados Generales

Durante la ejecución se validaron los módulos principales.
La mayoría de los casos pasaron correctamente, aunque se identificaron algunos errores menores en la carga de archivos y en las validaciones de formularios.

## 5. Observaciones y Mejoras

- Añadir validaciones adicionales en los formularios de registro de pacientes.

- Mejorar la gestión de errores en la carga de archivos grandes (>2MB).

- Implementar paginación en listados largos (pacientes, recetas).

- Optimizar consultas MongoDB para reducir tiempos de respuesta.

- Configurar alertas automáticas en GitHub Actions para fallos críticos.

- Error en validación de formularios:
En algunos formularios de registro de pacientes, el sistema permite continuar sin completar ciertos campos obligatorios (por ejemplo, “correo electrónico” o “edad”).
Impacto: bajo – afecta la consistencia de los datos.
Recomendación: agregar validaciones front-end y back-end para todos los campos requeridos.

- Falla intermitente en la carga de archivos adjuntos:
Al subir archivos PDF o imágenes grandes (mayores a 2 MB), el backend devuelve un error 500 en algunas ocasiones.
Impacto: medio – puede afectar el registro completo de un expediente médico.
Recomendación: implementar manejo de errores en la subida de archivos y limitar el tamaño máximo permitido con un mensaje informativo al usuario.

- Mensaje de error genérico en inicio de sesión fallido:
Cuando un usuario ingresa credenciales incorrectas, el sistema muestra un mensaje genérico sin especificar la causa (p. ej. “Error al iniciar sesión”).
Impacto: bajo – no impide el funcionamiento, pero reduce la claridad del feedback al usuario.
Recomendación: ajustar el mensaje para indicar si el error se debe a credenciales inválidas o a un problema de conexión con el servidor.

## 6. Conclusión

El sistema cumple con los requisitos funcionales principales y presenta un desempeño estable en las pruebas realizadas.
Se recomienda aplicar las mejoras detectadas y repetir las pruebas de integración tras las correcciones para confirmar la estabilidad del sistema.